AI机会星图与行动推进器

AI Opportunity Star Map & Action Propeller

项目规划文档 v1.0

TRAE SOLO 挑战赛参赛方案

2026年5月

# 目录概览

本文档为《AI机会星图与行动推进器》项目的完整规划，涵盖从用户场景分析到技术实现的全流程设计，旨在为后续开发提供清晰的指导。

| 章节 | 内容概要 |
| --- | --- |
| 一、项目概述 | 项目背景、核心价值主张与差异化定位 |
| 二、用户场景与核心痛点 | 目标用户画像、真实场景、痛点拆解 |
| 三、MVP 功能清单 | 3天可完成的最小可用产品范围 |
| 四、Web Demo 页面结构设计 | 页面布局、模块划分、交互流程 |
| 五、数据来源与处理逻辑 | 数据源、抽取字段、行动建议引擎 |
| 六、可视化方案 | 3D星图、关系图谱、趋势时间线技术选型 |
| 七、技术栈与架构 | 推荐技术选型、项目架构图 |
| 八、竞品分析与差异化 | 市场现状、空白机会、差异化策略 |
| 九、可执行任务列表 | 按优先级排序的开发任务拆解 |

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

AI 领域每天都会产生大量新词、模型更新、产品动态和社交平台热点。然而，大多数人并不缺信息来源，真正缺的是把这些变化转化为可执行行动的能力。现有的 AI 趋势追踪工具大多停留在信息聚合和展示层面，缺乏从“趋势发现”到“行动推进”的完整闭环。

《AI机会星图与行动推进器》旨在解决这一问题，帮助用户从海量的 AI 动态中识别真正有价值的机会，并生成结构化的判断和可执行建议。

## 1.2 核心价值主张

- 不只是看板，是工作台：区别于单纯的信息聚合工具，本项目的核心价值在于“趋势 → 判断 → 行动”的完整链路。

- 星图式可视化：采用沉浸式 3D 星图交互，让用户直观感受 AI 机会的分布、关联和演化。

- 行动闭环：从发现机会到制定计划、追踪执行进度、迭代优化，形成完整的行动管理循环。

- 双角色服务：同时服务技术开发者和创业者/产品经理，通过角色切换提供差异化内容。

## 1.3 差异化定位

| 差异化维度 | 具体策略 | 市场现状 |
| --- | --- | --- |
| 可视化创新 | 采用 3D 星图/宇宙图作为核心交互界面 | 市场首创，现有产品均采用传统 2D 图表 |
| 行动闭环 | 发现机会 → 生成建议 → 追踪进度 → 迭代优化 | 大多数产品止步于信息展示或浅层建议 |
| 个人化定位 | 面向独立开发者和小团队，轻量级、免费 | 现有工具多面向企业级用户，价格高昂 |
| 中文生态 | 整合中文 AI 社区数据源 | 优质工具多面向英文用户 |

# 二、用户场景与核心痛点

## 2.1 目标用户画像

用户类型 A：技术开发者

- 人群特征：全栈/前端/后端开发者，对 AI 工具链感兴趣，希望将 AI 能力融入日常开发工作。

- 典型场景：“听说 Claude 又更新了，到底哪些场景值得重新试？”“GitHub 上这个新的 Agent 框架能用在我的项目里吗？”

- 核心需求：技术验证方案、快速原型思路、学习路径引导。

用户类型 B：创业者/产品经理

- 人群特征：关注 AI 商业机会、行业趋势、投资方向，需要商业决策支持。

- 典型场景：“AI 视频生成又有新突破，我的产品能用上吗？”“哪些垂直领域还没被 AI 充分洗礼？”

- 核心需求：市场机会评估、竞争格局分析、快速验证方案。

## 2.2 真实用户场景

| 场景编号 | 场景描述 | 用户类型 | 痛点强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 每天刷到大量 AI 新闻，但不知道哪些与自己相关 | A+B | ★★★★★ |
| S2 | 发现一个新模型/工具，但不确定是否值得投入时间学习 | A | ★★★★ |
| S3 | 想做 AI 相关的副业/项目，但不知道从哪个方向入手 | B | ★★★★★ |
| S4 | 关注某个垂直领域的 AI 应用进展，但信息分散难以追踪 | A+B | ★★★★ |
| S5 | 团队讨论时需要快速了解某个 AI 概念的实际应用价值 | A+B | ★★★ |
| S6 | 希望定期获取“值得关注的 AI 变化 + 建议行动”的简报 | A+B | ★★★★ |

## 2.3 核心痛点拆解

| 痛点 | 描述 | 现有解决方案的不足 |
| --- | --- | --- |
| 信息过载 | AI 新闻、模型更新、社交热点数量爆炸，用户无法消化 | 现有工具只聚合不过滤，缺乏个人化相关性筛选 |
| 行动断层 | 用户能看到趋势，但不知道“我应该做什么” | 大多数产品止步于信息展示，缺乏行动建议生成 |
| 知识孤岛 | 不同渠道的信息形成孤岛，难以看到全局关联 | 缺乏跨源关联分析，无法看到“论文→开源→产品”的链路 |
| 缺乏持续性 | 趋势是动态演化的，但用户缺乏持续追踪的工具 | 现有工具多为一次性报告，缺乏趋势演化视图 |
| 决策缺乏结构化支撑 | 用户凭直觉做决策，缺乏系统化的评估框架 | 缺乏多维度机会评分和优先级排序 |

# 三、MVP 功能清单（3 天可完成）

MVP 的核心目标：在 3 天内交付一个可运行的 Web Demo，包含完整的“趋势发现 → 星图可视化 → 行动建议”链路。

## 3.1 功能优先级矩阵

| 功能模块 | 功能点 | 优先级 | 开发工时 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 星图可视化 | 3D 星空背景 + AI 机会节点展示 | P0 | 1.5天 | 必须 |
| 机会卡片 | 点击节点展示详情（标题、描述、热度、来源） | P0 | 0.5天 | 必须 |
| 行动建议引擎 | 基于规则的行动建议生成（模板化） | P0 | 0.5天 | 必须 |
| 角色切换 | 开发者/创业者两种视角切换 | P0 | 0.3天 | 必须 |
| 关系图谱 | 2D 力导向图展示主题关联 | P1 | 0.5天 | 重要 |
| 趋势时间线 | 主题热度变化曲线 | P1 | 0.5天 | 重要 |
| 筛选与搜索 | 按类别/热度/时间筛选 | P1 | 0.3天 | 重要 |
| 行动追踪 | 标记机会状态（已关注/进行中/已完成） | P2 | 0.3天 | 加分项 |

## 3.2 MVP 核心链路描述

用户打开 Web Demo → 看到 3D 星图界面，星球代表 AI 机会 → 点击星球查看详情卡片 → 卡片底部展示“行动建议” → 用户可切换角色查看不同视角的建议 → 可标记“关注”加入个人追踪列表。

## 3.3 开发时间规划

| 天数 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 项目脚手架 + 3D 星图基础场景 + 数据模型设计 | 可运行的 3D 星空背景 + Mock 数据展示 |
| Day 2 | 机会卡片 + 行动建议引擎 + 角色切换 + 筛选功能 | 完整的交互链路可用 |
| Day 3 | 2D 关系图 + 趋势时间线 + UI 打磨 + 部署 | 可演示的完整 Demo |

# 四、Web Demo 页面结构设计

## 4.1 整体布局架构

页面采用“全屏可视化 + 侧边控制面板”的布局模式，核心视觉区域占据主要空间，控制面板可收起/展开。

布局结构

| 区域 | 位置 | 宽度 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部导航栏 | 固定顶部 | 100% | 项目 Logo + 视图切换（星图/图谱/时间线）+ 角色切换 + 搜索框 |
| 主可视化区 | 中心 | 70-80% | 3D 星图 / 2D 关系图 / 趋势时间线（根据视图切换） |
| 右侧信息面板 | 右侧滑出 | 20-30% | 机会详情卡片 + 行动建议 + 关联主题 |
| 底部状态栏 | 固定底部 | 100% | 已关注机会计数 + 快捷进入我的行动列表 |
| 左侧筛选栏 | 左侧可收起 | 240px | 类别筛选 + 时间范围 + 热度滑块 + 标签筛选 |

## 4.2 核心页面模块详设

模块 1：3D 星图视图（主视图）

- 星空背景：使用 @react-three/drei 的 Stars 组件创建粒子星空效果

- 机会节点：每个星球代表一个 AI 机会，大小表示热度，颜色表示类别

- 节点分类颜色：模型更新(蓝) / 工具发布(绿) / 行业趋势(橙) / 技术突破(紫) / 商业机会(金)

- 交互：鼠标悬停显示摘要、点击展开详情面板、拖拽旋转星图、滚轮缩放

- 连线效果：关联的机会之间显示光线连接，形成“星座”效果

模块 2：机会详情卡片（右侧面板）

- 标题 + 一句话描述：让用户快速理解这个机会是什么

- 元信息标签：类别、热度值、时间戳、数据来源

- 关联主题列表：展示与此机会相关的其他主题

- 行动建议区域：根据用户角色展示不同的行动建议

模块 3：行动建议引擎

行动建议分为两种角色视角：

- 开发者视角：推荐技术验证方案、快速原型思路、相关开源项目、学习资源链接

- 创业者视角：市场机会评估、目标用户画像、竞争格局分析、快速验证方案、商业模式建议

模块 4：2D 关系图谱视图

- 力导向布局展示 AI 主题之间的关联关系

- 节点大小表示热度，边的粗细表示关联强度

- 支持拖拽、缩放、悬停高亮、点击展开详情

模块 5：趋势时间线视图

- 主题河流图（ThemeRiver）展示各类别 AI 主题的兴衰演变

- 支持时间范围缩放（dataZoom）

- 关键事件标注（模型发布、重大融资等）

## 4.3 交互流程图

主流程：进入页面 → 观察星图 → 点击感兴趣的星球 → 右侧面板展开详情 → 查看行动建议 → 切换角色查看不同视角 → 点击“关注”加入追踪列表。

辅助流程：使用左侧筛选栏缩小范围 → 通过顶部视图切换查看不同视角 → 通过搜索框快速定位特定主题。

# 五、数据来源与处理逻辑

## 5.1 数据来源规划

MVP 阶段采用“预处理数据 + Mock 数据”策略，后续迭代接入实时数据源。

MVP 阶段数据策略

| 数据类型 | 来源 | 获取方式 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 模型更新 | Hugging Face / 官方博客 | 手动整理 + RSS | 每周 |
| 开源项目热点 | GitHub Trending | GitHub API / RSS | 每日 |
| 行业新闻 | 36氪 / 机器之心 / HN | 手动整理 + RSS | 每日 |
| 社交媒体热点 | 即刻 / 微博 / Twitter | 手动整理 | 每日 |
| 学术论文 | arXiv / Papers With Code | API / RSS | 每周 |

后续迭代数据源

- 接入 GitHub API 获取 Trending 数据

- 接入 Hugging Face API 获取模型更新

- 接入 arXiv API 获取最新论文

- 接入 Google Trends API 获取搜索趋势

- 使用 LLM 自动抽取和结构化信息

## 5.2 信息抽取字段

每个 AI 机会节点需要抽取以下结构化字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 唯一标识符 | opp_001 |
| title | string | 机会标题 | GPT-5 发布带来的多模态突破 |
| summary | string | 一句话描述 | 多模态能力大幅提升，可直接处理图像+文本+音频 |
| category | enum | 类别标签 | model_update / tool_release / trend / breakthrough / business |
| heat | number | 热度值 (0-100) | 85 |
| source | string | 信息来源 | OpenAI Blog |
| sourceUrl | string | 原始链接 | https://openai.com/blog/... |
| publishDate | date | 发布时间 | 2026-05-08 |
| tags | string[] | 标签列表 | ["GPT-5", "multimodal", "AGI"] |
| relatedIds | string[] | 关联机会 ID | ["opp_002", "opp_015"] |
| actionDev | object | 开发者行动建议 | {title, steps, resources, difficulty} |
| actionBiz | object | 创业者行动建议 | {title, market, validation, risk} |
| heatHistory | number[] | 历史热度数据（7天） | [20, 35, 50, 65, 78, 85, 90] |

## 5.3 行动建议生成逻辑

MVP 阶段采用“基于规则的模板化生成”策略，后续可过渡到 LLM 动态生成。

规则引擎设计

行动建议的生成基于以下维度的规则匹配：

| 输入维度 | 可能值 | 匹配规则 |
| --- | --- | --- |
| category | model_update | 推荐尝试新模型 API / 构建 Demo 验证能力边界 |
| category | tool_release | 推荐集成到现有工作流 / 对比现有工具 |
| category | trend | 推荐快速原型验证 / 分析市场空间 |
| category | breakthrough | 推荐跟进论文 / 尝试复现实验 |
| category | business | 推荐商业模式分析 / 竞品调研 |
| heat > 80 | 高热度 | 标记为“紧迫关注”，优先级提升 |
| heat 50-80 | 中热度 | 标记为“值得跟踪” |
| heat < 50 | 低热度 | 标记为“观察中” |

行动建议模板示例

开发者视角模板：“建议尝试 [X] 的 [Y] 能力，可以通过 [Z] 方式快速验证。参考资源：[A]。预计耗时：[N]小时。难度：[D]。”

创业者视角模板：“[X] 趋势指向 [Y] 方向的市场机会。目标用户：[Z]。建议验证方式：[M]。风险提示：[R]。”

# 六、可视化方案

## 6.1 技术选型总览

| 可视化类型 | 推荐库 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 3D 星图场景 | @react-three/fiber + @react-three/drei | 原生 React 集成，drei 内置 Stars 组件，生态丰富 |
| 关系图谱 | react-force-graph-2d | 原生 React 组件，Canvas 渲染，内置交互 |
| 趋势时间线 | echarts + echarts-for-react | 配置式开发效率高，中文文档优秀 |
| 后处理特效 | @react-three/postprocessing | Bloom/Glow 发光效果，增强星图视觉冲击力 |

## 6.2 3D 星图设计方案

场景组成

- 背景层：粒子星空（Stars 组件）+ 微弱的星云效果

- 主体层：AI 机会星球（Sphere Geometry + 自定义 Shader）

- 连接层：关联星球之间的光线（Line + 发光效果）

- 标签层：悬停时显示的文字标签（Html 组件）

- 后处理：Bloom 发光效果，让星球和连线有光晕感

星球视觉映射

| 数据属性 | 视觉映射 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| heat (0-100) | 星球大小 | 热度越高，星球越大，最小 0.3 单位，最大 1.5 单位 |
| category | 星球颜色 | 模型更新=蓝、工具=绿、趋势=橙、突破=紫、商业=金 |
| heat 变化率 | 星球脉动强度 | 热度快速上升的星球有明显脉动效果 |
| relatedIds | 星球间连线 | 关联的星球之间显示半透明光线 |

## 6.3 2D 关系图设计方案

- 布局算法：力导向布局（force-directed layout），相关节点自然聚集

- 节点渲染：圆形节点，大小反映热度，颜色反映类别，悬停显示标题和热度值

- 边的渲染：粗细反映关联强度，透明度可调

- 聚类效果：同类节点自然聚集，可视觉化“主题星团”

## 6.4 趋势时间线设计方案

- 主图表类型：主题河流图（ThemeRiver）展示各类别的兴衰演变

- 辅助图表：折线图展示单个主题的热度走势

- 交互：dataZoom 组件支持时间范围缩放，点击事件标注查看详情

# 七、技术栈与架构

## 7.1 推荐技术栈

| 层级 | 技术选型 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心框架 | React + TypeScript | 18+ / 5+ | 应用框架 |
| 构建工具 | Vite | 5+ | 快速构建、HMR、Tree-shaking |
| 3D 渲染 | @react-three/fiber + drei | 8+ / 9+ | 3D 星图场景 |
| 图谱可视化 | react-force-graph-2d | 1+ | 2D 关系图 |
| 图表库 | echarts + echarts-for-react | 5+ | 趋势时间线 |
| 后处理 | @react-three/postprocessing | 2+ | Bloom/Glow 特效 |
| 状态管理 | Zustand | 4+ | 轻量状态管理 |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 3+ | 快速 UI 开发 |
| 路由 | React Router | 6+ | 视图切换、代码分割 |

## 7.2 项目架构

推荐的项目目录结构：

| 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- |
| src/ | 源代码根目录 |
| src/components/ | 通用组件（Button、Card、Tag 等） |
| src/views/ | 页面视图组件 |
| src/views/StarMap/ | 3D 星图视图 |
| src/views/GraphView/ | 2D 关系图视图 |
| src/views/Timeline/ | 趋势时间线视图 |
| src/components/StarMap3D/ | 3D 场景组件（Scene、Star、Connection） |
| src/components/ActionPanel/ | 行动建议面板组件 |
| src/components/FilterPanel/ | 筛选面板组件 |
| src/store/ | Zustand 状态管理 |
| src/data/ | 预处理数据 + Mock 数据 |
| src/utils/ | 工具函数（行动建议引擎、数据转换） |
| src/types/ | TypeScript 类型定义 |

## 7.3 性能优化策略

- 代码分割：使用 React.lazy() + Suspense 按视图懒加载 3D 和图表模块

- Bundle 优化：ECharts 按需引入，Three.js 通过 R3F 自动 tree-shake

- 渲染优化：不可见视图时暂停渲染，减少 GPU 开销

- 数据预加载：首屏只加载热度 Top 30 的节点，其余按需加载

# 八、竞品分析与差异化

## 8.1 主要竞品对比

| 竞品 | 核心功能 | 可视化方式 | 行动转化 | 与我们的差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RadarAI | 多源信息聚合、AI 洞察 | 卡片/仪表盘 | 中等 | 我们有 3D 星图和行动闭环 |
| TrendFeedr | 趋势情报图谱 | 图谱/仪表盘 | 中等 | 我们更轻量、中文优先 |
| NuggetFinder | 多 Agent 市场机会挖掘 | 报告/图表 | 强 | 我们有沉浸式可视化、更低成本 |
| Exploding Topics | 趋势爆发前发现 | 时间线/榜单 | 弱 | 我们有行动建议和知识图谱 |
| GitHub Trending | 开源项目榜单 | 榜单 | 无 | 我们覆盖更广、有行动建议 |

## 8.2 市场空白与机会

- 3D 星图可视化空白：现有 AI 趋势产品均采用传统 2D 图表，3D 星图/宇宙图在该领域尚无先例。

- 行动闭环空白：没有产品提供“发现机会 → 制定计划 → 追踪进度 → 迭代优化”的完整闭环。

- 个人开发者工具空白：现有工具多面向企业级用户，缺少面向独立开发者的轻量级工具。

- 中文 AI 生态空白：优质工具多面向英文用户，中文 AI 社区数据未被充分整合。

# 九、可执行任务列表

以下任务按优先级排序，标注了预计工时和依赖关系，可直接用于开发管理。

## 9.1 P0 任务（必须完成，核心链路）

| 任务 ID | 任务名称 | 预计工时 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 初始化项目脚手架（Vite + React + TS + Tailwind） | 1h | 无 | 可运行的空项目 |
| T02 | 定义 TypeScript 类型（Opportunity、Action、Filter 等） | 1h | T01 | src/types/ 目录 |
| T03 | 准备 Mock 数据（30+ 条 AI 机会记录） | 2h | T02 | src/data/mockData.ts |
| T04 | 实现 Zustand 状态管理（视图、筛选、角色、已关注） | 1h | T02 | src/store/ 目录 |
| T05 | 实现 3D 星空背景 + 星球节点渲染 | 4h | T03, T04 | 可见的 3D 星图 |
| T06 | 实现星球交互（悬停、点击、拖拽旋转） | 3h | T05 | 可交互的 3D 星图 |
| T07 | 实现星球间连线效果 | 2h | T05 | 关联星球可见连接 |
| T08 | 实现右侧机会详情面板 | 3h | T06 | 点击星球展开详情 |
| T09 | 实现行动建议引擎（基于规则的模板化生成） | 3h | T08 | 可生成角色化建议 |
| T10 | 实现角色切换功能 | 2h | T09 | 开发者/创业者视角切换 |
| T11 | 实现导航栏 + 视图切换框架 | 2h | T01 | 顶部导航可用 |

## 9.2 P1 任务（重要，增强体验）

| 任务 ID | 任务名称 | 预计工时 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T12 | 实现 2D 力导向关系图 | 4h | T03 | 可交互的关系图 |
| T13 | 实现趋势时间线（ECharts ThemeRiver） | 3h | T03 | 主题兴衰曲线 |
| T14 | 实现左侧筛选面板 | 2h | T04 | 类别/热度/时间筛选 |
| T15 | 实现搜索功能 | 1h | T03 | 关键词搜索主题 |
| T16 | 添加 Bloom/Glow 后处理特效 | 2h | T05 | 星球发光效果 |
| T17 | 实现“关注”功能 + 底部状态栏 | 2h | T08 | 可标记关注的机会 |

## 9.3 P2 任务（加分项，提升完成度）

| 任务 ID | 任务名称 | 预计工时 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T18 | 行动追踪页面（已关注/进行中/已完成） | 3h | T17 | 完整的行动管理页 |
| T19 | 响应式设计适配 | 2h | T11 | 移动端基本可用 |
| T20 | 动画过渡与微交互优化 | 2h | T05-T07 | 更流畅的交互体验 |
| T21 | 部署到 Vercel/Netlify | 1h | 全部 | 可公开访问的 Demo |

## 9.4 任务依赖图

关键路径：T01 → T02 → T03 + T04 → T05 → T06 + T07 → T08 → T09 → T10

并行路径：T11 可与 T03-T10 并行；T12、T13 可与 T05-T10 并行；T14、T15 可与 T12、T13 并行。

# 附录：比赛对齐检查表

对照 TRAE SOLO 挑战赛要求的自检表：

| 要求维度 | 对应内容 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
| 真实任务场景 | AI 趋势追踪 + 行动转化，解决开发者和创业者的真实痛点 | ✓ 已覆盖 |
| 复杂实践 | 涉及 3D 可视化、图谱、时间线、规则引擎、状态管理等多技术栈 | ✓ 已覆盖 |
| 可展示成果 | 可运行的 Web Demo，包含完整交互链路和视觉效果 | ✓ 已规划 |
| 创新性 | 3D 星图可视化 + 行动闭环，市场首创 | ✓ 已覆盖 |
| 完整性 | 从数据采集到可视化展示到行动建议的完整链路 | ✓ 已覆盖 |

— 文档结束 —